THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM
CHO TÍNH NĂNG ĐẶT XE GHÉP

# PHẦN 1. ĐẦU VÀO, ĐẦU RA VÀ NHỊP SPRINT

Đầu vào của Sprint: Product Backlog do Đức (Product Owner) sắp xếp theo giá trị; mục tiêu sản phẩm và bối cảnh hiện tại; năng lực của Developers; cùng kết quả Sprint trước và phản hồi người dùng thử.

Đầu ra của Sprint: Một Increment tích hợp, chạy được và đáp ứng Definition of Done đã thống nhất; kết quả được giới thiệu tại Sprint Review để nhận phản hồi; Product Backlog được điều chỉnh khi cần.

Độ dài và số Sprint: Chọn Sprint cố định 2 tuần, gồm 3 Sprint trọn vẹn trong 6 tuần. Sau mỗi Sprint, đội có bản chạy được để người dùng thử đánh giá.

Trụ cột Scrum – Thanh tra: Chu kỳ 2 tuần tạo cơ hội thường xuyên kiểm tra Increment và nhận phản hồi, giúp phát hiện sớm vấn đề về ghép tuyến hoặc chia tiền và điều chỉnh hướng làm trước khi kết thúc 6 tuần.

# PHẦN 2. PRODUCT BACKLOG THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN

| Ưu tiên | Hạng mục Product Backlog | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến. | Đây là giá trị cốt lõi của đặt xe ghép; nếu không ghép được khách phù hợp thì các chức năng chia tiền hay đánh giá chưa tạo thành trải nghiệm chính. |
| 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến. | Giải quyết trực tiếp nhu cầu chia chi phí và làm rõ số tiền mỗi người phải trả; cần có để trải nghiệm đi chung và thanh toán dễ hiểu. |
| 3 | (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng. | Là một phương thức thanh toán hữu ích nhưng có thể thay đổi theo phản hồi người dùng; nên ưu tiên sau luồng ghép chuyến và tính tiền cốt lõi. |
| 4 | (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến. | Tăng độ tin cậy và cung cấp dữ liệu chất lượng cộng đồng, nhưng không bắt buộc để kiểm chứng giá trị cốt lõi của lần ra mắt đầu tiên. |

# PHẦN 3. XỬ LÝ YÊU CẦU THAY ĐỔI GIỮA SPRINT

Khi khách đề nghị ưu tiên ví điện tử hơn thẻ ngân hàng vào giữa tuần thứ 2, Đức (Product Owner) trao đổi với khách và đội để làm rõ giá trị, sau đó quyết định cập nhật thứ tự Product Backlog: thêm hạng mục thanh toán ví điện tử và hạ ưu tiên thanh toán thẻ ngân hàng. Đội không tự ý đổi mục tiêu Sprint hoặc chen việc làm ảnh hưởng cam kết Sprint; Developers trao đổi với Product Owner về tác động, và thay đổi được cân nhắc cho Sprint kế tiếp (hoặc điều chỉnh phạm vi trong Sprint nếu vẫn bảo vệ Sprint Goal và được Product Owner cùng Developers thống nhất).

# KẾT LUẬN

Với 3 Sprint cố định, mỗi Sprint 2 tuần, RikkeiGo có thể kiểm tra sản phẩm và lấy phản hồi sau từng chu kỳ. Product Backlog tập trung trước vào ghép tuyến và chia tiền; phương thức thanh toán có thể đổi theo nhu cầu thực tế, còn đánh giá người đi ghép được cân nhắc sau khi luồng cốt lõi hoạt động tốt.